## Slide 1
DEV-QUALITY-TOOLKIT · PLUGIN "DEVELOPER" V0.4.0
SDLC — bức tranh tổng thể
6 giai đoạn sản xuất phần mềm, các hoạt động xuyên suốt, và 45 AI agent + 3 skill
của toolkit được gắn đúng vào từng giai đoạn — để biết dùng agent nào, lúc nào.
45 AGENT + 3 SKILL
6 GIAI ĐOẠN
WATERFALL · V-MODEL · AGILE · DEVOPS
ĐỐI CHIẾU THỰC TẾ FSOFT — CMMI LEVEL 5
01
YÊU CẦU
2 agent
→
02
THIẾT KẾ
13 agent
→
03
PHÁT TRIỂN
11+1 agent
→
04
KIỂM THỬ
5 agent
→
05
TRIỂN KHAI
5 agent
→
06
VẬN HÀNH
7 agent
Nguồn: SDLC/QUY_TRINH_SAN_XUAT_PHAN_MEM.md · SDLC/DANH_SACH_AI_AGENT_VA_VI_DU_PROMPT.md · SDLC/QUY_TRINH_CHI_TIET.md — dev-quality-toolkit

## Slide 2
CHUẨN & KHUNG THAM CHIẾU ÁP DỤNG XUYÊN SUỐT
SDLC không phải một quy trình cố định mà là một tập khung tham chiếu — các chuẩn dưới đây định nghĩa
"thế nào là làm đúng", không ép một mô hình cụ thể.
ISO/IEC/IEEE 12207
Chuẩn tiến trình vòng đời phần mềm
CMMI
Độ trưởng thành quy trình, 5 cấp — FSoft đạt cấp 5 "Optimizing"
TMMi
Độ trưởng thành quy trình kiểm thử
ISO/IEC 27001
Quản lý an toàn thông tin (ISMS)
IEEE 830 / ISO 29148
Chuẩn đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)
MÔ HÌNH TRIỂN KHAI: KẾT HỢP V-MODEL VÀ AGILE (FSOFT)
FSoft (CMMI Level 5 v2.0, TMMi Level 5, ISO/IEC 27001:2013) tổ chức sản xuất theo 5 khâu chuyên trách (BA thu thập yêu cầu → kiến trúc sư thiết kế → dev code → QA/Tester độc lập kiểm thử → triển khai & bảo trì), dùng V-Model cho dự án fix-price (khách Nhật) và Agile/Scrum cho sản phẩm số (khách Âu-Mỹ). Khối Quality Management giám sát chất lượng độc lập, chạy song song với khối Production trên mọi dự án — tương đương vai trò của qms-compliance-checker và rtm-manager trong toolkit.
Phần A & B — SDLC/QUY_TRINH_SAN_XUAT_PHAN_MEM.md

## Slide 3
VÒNG ĐỜI 6 GIAI ĐOẠN
Giai đoạn 02 → 06 là một vòng lặp: mỗi tính năng mới hoặc bản sửa lỗi đi qua lại các bước này,
nhanh dần nhờ CI/CD và tự động hóa kiểm thử — không phải một đường thẳng chạy một lần rồi kết thúc.
01 · GIAI ĐOẠN
Thu thập & phân tích yêu cầu
Hiểu rõ bài toán trước khi viết bất kỳ dòng code nào.
02 · GIAI ĐOẠN
Thiết kế kiến trúc, API, dữ liệu
Chuyển yêu cầu thành bản thiết kế kỹ thuật trước khi code.
03 · GIAI ĐOẠN
Coding
Viết code đúng thiết kế, đúng chuẩn, dễ bảo trì.
04 · GIAI ĐOẠN
Testing
Phát hiện lỗi trước khi đến tay người dùng.
05 · GIAI ĐOẠN
Deployment
Đưa phần mềm đã kiểm thử vào production — an toàn, lặp lại được.
06 · GIAI ĐOẠN
Operations & bảo trì
Giữ hệ thống ổn định, xử lý sự cố nhanh, cải thiện liên tục.
Đầu ra: PRD/spec, user story ưu tiên hóa, SRS
2 agent
Đầu ra: Sơ đồ kiến trúc, HLD/LLD, đặc tả API, ERD, ADR
13 agent
Đầu ra: Code đã merge, có test, đã qua review
11 agent + 1 skill
Đầu ra: Coverage report, test suite, danh sách lỗi
5 agent
Đầu ra: Phần mềm chạy ở production, CI/CD ổn định
5 agent
Đầu ra: Hệ thống ổn định, RCA đúng gốc, tài liệu cập nhật
7 agent
↻ lặp lại trong mỗi sprint / iteration — giai đoạn 02 đến 06, nhanh dần nhờ CI/CD
Phần C — SDLC/QUY_TRINH_SAN_XUAT_PHAN_MEM.md

## Slide 4
GIAI ĐOẠN 01–02 · YÊU CẦU & THIẾT KẾ
Giai đoạn thiết kế mở rộng nhiều nhất trong bản cập nhật này — từ 6 lên 13 agent, phủ đủ HLD/LLD,
ERD, UI/UX, PoC, Test Plan và WBS trước khi code.
01 · YÊU CẦU
Thu thập & phân tích yêu cầu
Hiểu rõ bài toán cần giải quyết trước khi viết bất kỳ dòng code nào.
Đầu ra: PRD/spec, user story ưu tiên hóa, tài liệu SRS
requirements-analyst
srs-writer
02 · THIẾT KẾ
Thiết kế kiến trúc, API, dữ liệu, UI, test plan
Chuyển yêu cầu thành bản thiết kế kỹ thuật đầy đủ trước khi code.
system-architect
high-level-designer
low-level-designer
api-designer
data-modeler
db-schema-reviewer
ui-ux-designer
adr-writer
threat-modeler
poc-evaluator
test-plan-writer
project-estimator
wbs-writer
Đầu ra: sơ đồ kiến trúc, HLD/LLD, đặc tả API, ERD, ADR, Test Plan, WBS
Mới trong v0.4.0: high-level-designer · low-level-designer · data-modeler · ui-ux-designer · poc-evaluator · test-plan-writer · wbs-writer · srs-writer

## Slide 5
GIAI ĐOẠN 03 · PHÁT TRIỂN (CODING)
Viết code đúng thiết kế, đúng chuẩn, dễ bảo trì. Đầu ra: code đã merge vào nhánh chính, có test đi kèm, đã qua review.
android-commit-reviewer
qt-cpp-commit-reviewer
python-pep8-security-reviewer
architecture-reviewer
refactor-assistant
test-writer
dependency-auditor
dependency-upgrader
tech-debt-tracker
api-doc-generator
pr-description-writer
/commit
11 agent + 1 skill · bao phủ review theo stack (Android/Qt-C++/Python), kiến trúc, refactor, test, dependency, tài liệu API, PR.
Giai đoạn 03 — không đổi so với bản trước, đầy đủ nhất trong 6 giai đoạn về số lượng reviewer theo stack.

## Slide 6
GIAI ĐOẠN 04–05 · KIỂM THỬ & TRIỂN KHAI
04 · KIỂM THỬ
Testing
Phát hiện lỗi trước khi đến tay người dùng; xác nhận phần mềm hoạt động đúng kỳ vọng.
e2e-test-runner
test-coverage-analyzer
flaky-test-detector
security-auditor
performance-profiler
Đầu ra: coverage report, test suite, danh sách lỗi
05 · TRIỂN KHAI
Deployment
Đưa phần mềm đã kiểm thử vào production — an toàn, có thể lặp lại.
docker-optimizer
iac-reviewer
ci-fixer
deployment-validator
release-manager
Đầu ra: phần mềm chạy ở production, CI/CD ổn định
Giai đoạn 04–05 — không đổi so với bản trước

## Slide 7
GIAI ĐOẠN 06 · VẬN HÀNH & BẢO TRÌ
Giữ phần mềm chạy ổn định, phát hiện và xử lý sự cố nhanh, liên tục cải thiện.
incident-commander
log-analyzer
root-cause-analyzer
changelog-writer
onboarding-guide
docs-reviewer
doc-writer
Đầu ra: hệ thống ổn định, sự cố được xử lý đúng nguyên nhân gốc, tài liệu luôn cập nhật
Giai đoạn 06 — không đổi so với bản trước

## Slide 8
HOẠT ĐỘNG XUYÊN SUỐT TOÀN BỘ QUY TRÌNH
Không thuộc riêng một giai đoạn — chạy lặp lại ở mọi giai đoạn, giống "lớp kiểm soát" Quality Management
độc lập mà các tổ chức đạt CMMI cấp 5 (như FSoft) vận hành song song với Production.
Version control
Mọi thay đổi qua Git, commit message rõ ràng, nhánh tách biệt khỏi nhánh chính.
Code review
Cổng chất lượng lặp lại ở mỗi lần thay đổi code, không phải một giai đoạn riêng.
reviewer theo stack
CI/CD
Build, test, lint, scan bảo mật tự động mỗi commit/PR.
ci-fixer
Tài liệu
ADR, API doc, changelog, README cập nhật song song với code.
Security by design
Rà soát bảo mật lồng từ thiết kế → coding → vận hành, không chỉ ở cuối.
threat-modeler
Quality gate
Đối chiếu định kỳ với checklist hồ sơ bắt buộc theo từng giai đoạn kiểu CMMI.
qms-compliance-checker
Truy xuất yêu cầu
Nối từng ID yêu cầu với thiết kế, code/PR, test case và kết quả test có bằng chứng.
rtm-manager
Điều phối chọn agent
Tư vấn nên dùng agent nào cho một việc cụ thể, đọc trực tiếp danh sách đã đăng ký.
/agent-advisor
Phần "Hoạt động xuyên suốt" — SDLC/QUY_TRINH_SAN_XUAT_PHAN_MEM.md

## Slide 9
MÔ HÌNH TRIỂN KHAI SDLC PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI
Cùng một bộ giai đoạn cốt lõi — khác nhau ở cách sắp xếp và lặp lại. FSoft dùng V-Model cho dự án
fix-price (khách Nhật) và Agile/Scrum cho sản phẩm số (khách Âu-Mỹ).
Waterfall
Tuyến tính, hoàn tất mỗi giai đoạn mới sang bước sau, hầu như không lặp lại.
Phù hợp: yêu cầu đã rõ, ổn định — hệ nhúng, hợp đồng fix-price
V-Model
Mỗi giai đoạn phát triển có một giai đoạn kiểm thử tương ứng — verification & validation song hành.
Phù hợp: cần tài liệu đầy đủ, truy xuất được — outsourcing Nhật/Âu, y tế, tài chính
Iterative
Chia nhỏ thành nhiều vòng lặp, mỗi vòng ra một phiên bản hoàn thiện hơn.
Phù hợp: yêu cầu chưa hoàn toàn rõ nhưng cần sản phẩm dùng được sớm
Spiral
Kết hợp iterative với đánh giá rủi ro ở mỗi vòng lặp.
Phù hợp: dự án lớn, rủi ro cao — hàng không, quốc phòng
Agile (Scrum/Kanban/XP)
Sprint ngắn 1–4 tuần, ưu tiên phản hồi nhanh, thay đổi linh hoạt.
Phù hợp: sản phẩm số, yêu cầu thay đổi liên tục, cần ra thị trường nhanh
DevOps / CD
Xóa nhòa ranh giới dev–ops, tự động hóa CI/CD, release liên tục nhiều lần/ngày.
Phù hợp: SaaS/web-scale, cần tốc độ release cao, phản hồi production nhanh
Phần A — SDLC/QUY_TRINH_SAN_XUAT_PHAN_MEM.md

## Slide 10
CHỌN CÔNG CỤ THEO TÌNH HUỐNG (1/2)
Tra nhanh: đang ở tình huống nào thì nên gọi agent nào.
TÔI ĐANG...
NÊN DÙNG
Yêu cầu nghiệp vụ còn mơ hồ, cần user story rõ ràng
requirements-analyst
Lên kế hoạch cho một tính năng lớn chưa có
system-architect
Căn soát rủi ro bảo mật TRƯỚC khi code, ở bước thiết kế
threat-modeler
Phương án kiến trúc đã chốt, cần tài liệu HLD chính thức
high-level-designer
HLD đã chốt, cần chi tiết class/sequence trước khi code
low-level-designer
Chưa có migration nào, cần thiết kế schema/ERD mới
data-modeler
Cần đặc tả luồng màn hình/UI trước khi code giao diện
ui-ux-designer
Vừa code xong PoC/spike, cần đánh giá go/no-go
poc-evaluator
Cần Test Plan trước khi team viết test case thật
test-plan-writer
Đã có effort ước lượng, cần dựng thành WBS phân cấp
wbs-writer
Chuẩn bị merge một PR
reviewer theo stack + pr-description-writer
SDLC/QUY_TRINH_SAN_XUAT_PHAN_MEM.md — "Tóm tắt nhanh"

## Slide 11
CHỌN CÔNG CỤ THEO TÌNH HUỐNG (2/2)
Tra nhanh: đang ở tình huống nào thì nên gọi agent nào.
TÔI ĐANG...
NÊN DÙNG
Codebase có nhiều nợ kỹ thuật, không biết bắt đầu từ đâu
tech-debt-tracker
Nghi ngờ lỗ hổng bảo mật trong code đã viết
security-auditor
Code chạy chậm hoặc nghi ngờ leak
performance-profiler
Chuẩn bị release
changelog-writer → release-manager → deployment-validator
Production đang down NGAY BÂY GIỜ, cần quyết định ngay
incident-commander
Production đã ổn định, cần tìm nguyên nhân gốc
log-analyzer → root-cause-analyzer
Thành viên mới cần hiểu dự án
onboarding-guide
Kiểm tra tính năng đã đủ hồ sơ theo quy trình chất lượng chưa
qms-compliance-checker
Cần truy xuất yêu cầu ↔ code ↔ test case có bằng chứng
rtm-manager
Phân vân không biết nên gọi agent nào
/agent-advisor
SDLC/QUY_TRINH_SAN_XUAT_PHAN_MEM.md — "Tóm tắt nhanh"